บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เส้นจากสามแยกโรงเรียนบ้านท่าลาด
ไปบ้านนาสีนวล  
	ถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร
ยาว180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00

ตารางเมตรลงไหลทางดินถมตาม
สภาพพื้นที่พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  0.30 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	410,000
	บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เส้นจากสามแยกโรงเรียน
บ้านท่าลาด ไปบ้านนาสีนวล  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 เส้นคุ้ม 11
	ถนนคอนกรีตกว้าง  3.00 เมตร
ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.15เมตร  มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 

750.00 ตารางเมตร ไม่มีไหลทางพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.30 

เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ  5 ท่อน 
รวม 5 ท่อน พร้อมป้ายประชา-

สัมพันธ์โครงการตามรายละเอียด แบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	344,000
	บ้านโคกพะงาด
หมู่ที่ 2 เส้นคุ้ม 11    
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นจากแยกโรงเรียนหนองนกคู่ ไปวัดหนองนกคู่
	ถนนคอนกรีตกว้าง   5.00  เมตร
ยาว170.00เมตร หนา 0.15เมตร
มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 850.00ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 7ท่อน รวม 14 ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามราย-
ละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	403,000
	บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นจากแยกโรงเรียนหนองนกคู่ ไปวัดหนองนกคู่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ 4 เส้นรอบหมู่บ้าน
	ถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร
ยาว180.00เมตรหนา 0.15 เมตร
มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	410,000
	บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 เส้นรอบหมู่บ้าน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนาสีนวล หมู่ 5 เส้นบ้านนาสีนวล ไป บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1
	ถนนคอนกรีตกว้าง   5.00  เมตร
ยาว180.00เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด  0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 7 ท่อนพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	408,000
	บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนาสีนวล ไป บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6เส้นทางลัดไปบ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1
	ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 เมตร
ยาว 220.00เมตร หนา0.15 เมตร
มีพื้นผิวคสล.ไม่น้อยกว่า 880.00
ตารางเมตร ลงไหลทางดินถมตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด  0.30 ม.จำนวน 1 จุดๆละ6 ท่อน รวม 6 ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	397,000
	บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 เส้นทางลัดไปบ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 เส้นจากบ้านนายณรงค์ ฤทธิ์ไธสง ไปบ้านนายฉลวย จันทะมาศ
	ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 เมตร
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า880.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ      ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด
	394,900
	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 เส้นจากบ้านนายณรงค์ ฤทธิ์ไธสง ไปบ้านนายฉลวย จันทะมาศ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 เส้นจากแยกโรงเรียน
หนองปรือแก้ว ไปบ้านโคก
หินช้าง
	ถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  มีพื้นผิว  คสล.ไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถม  ตามสภาพพื้นที่   พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด  0.30 เมตรจำนวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 
7 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	407,000
	เส้นจากแยก
โรงเรียนหนองปรือแก้ว ไปบ้านโคกหินช้าง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 เส้นลานกีฬาไปบ้านนายจำลอง ประธรรมโย
	ถนนคอนกรีต กว้าง   5.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า900.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	404,800
	บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 เส้นลานกีฬาไปบ้านนายจำลอง ประธรรมโย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 เส้นจากบ้านหนองทุ่ม ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15
	ถนนคอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นผิวคสล. ไม่น้อยกว่า900.00 ตารางgมตร ลงไหลทางดินถมตามสภาพนที่  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ     ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด

	404,800
	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 เส้นจากบ้านหนองทุ่ม ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 เส้นจากหน้าวัดหนองม่วง ไปคุ้มน้อย   
	ถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร  มีพื้นผิว  คสล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	404,800
	บ้านหนองม่วง  
หมู่ 12 เส้นจากหน้าวัด
หนองม่วง ไปคุ้มน้อย   
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 เส้นไปห้วยเดื่อ
	ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร   ลงไหลทางดินถมตามสภาพพื้นที่  พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.30 เมตรจำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 6
ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	361,300
	บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 เส้นไปห้วยเดื่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 เส้นจากบ้านหนองขาม ไป บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11
	ถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า900.00 ตารางเมตรลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	404,800
	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 เส้นจากบ้านหนองขาม ไป บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 เส้นจากบ้านโนนซาด ไป บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1
	ถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า900.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	404,800
	บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 เส้นจากบ้านโนนซาด ไป บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ที่ 19 เส้นจากบ้านบง ไปบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8
	ลงดินถม กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร  สูงเฉลี่ย
0.50 เมตร   มีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลบ.ม. และบดอัดผิวจราจรด้วย รถบด รถน้ำ 
รถเกรดเดอร์  พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด  0.40 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	413,000
	บ้านบง หมู่ที่ 19 เส้นจากบ้านบง ไปบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านบง หมู่ที่ 19 เส้นกลางหมู่บ้าน 2 ข้างทางถนน คสล.
	ไหล่ถนน คสล.  2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  รวมความยาว
2 ข้าง 400.00 เมตร มีพื้นผิว
คสล.  ไม่น้อยกว่า  200.00 
ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	98,800
	บ้านบง หมู่ที่ 19 เส้นกลางหมู่บ้าน 2 ข้างทางถนน คสล.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองตะคลอง หมู่ 10 เส้นสามแยกโรงเรียนบ้านหนองตะคลองต่อจากบ้านนายสังข์ไปทิศตะวันตก
	ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 เมตร
ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวคสล.ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด0.30 เมตร จำนวน
2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	404,800
	บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 เส้นสามแยกโรงเรียนบ้านหนองตะคลองต่อจากบ้านนายสังข์ไปทิศตะวันตก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ 16 เส้นจากบ้านสองคอน ไปบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17
	ถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นผิว  คสล.ไม่น้อยกว่า
900.00  ตารางเมตรลงไหล่ทาง ดินถมตามสภาพพื้นที่  พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร 
จำนวน 1 จุดๆะ 7 ท่อน รวม 7
ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	408,000
	บ้านสองคอน หมู่ที่ 16 เส้นจากบ้านสองคอน ไปบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 เส้นไปบ้านหนองรู
	ถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร    มีพื้นผิวคสล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ดินถมตามสภาพพื้นที่   พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด  0.30 เมตร

จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน รวม
7 ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	404,800
	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 เส้นไปบ้านหนองรู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20
	โครงการขุดลอกเหวหนองหว้า 
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13
	ขุดลอกเหวหนองหว้า
สภาพเดิม กว้าง 80.00 เมตร ยาว
122.00 เมตร  ลึกเดิม 1.50 เมตร
ลาดเอียง 1 : 2 ดำเนินการ  กว้าง 
80.00  เมตร  ยาว 122.00  เมตร ลึกรวม  3.50  เมตรลาดเอียง1:2  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,206  ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	445,000
	เหวหนองหว้า
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	20
	
	7,733,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
     2.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน
	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลท่าลาด

	30,000
	อบต.ท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอยู่ดีกินดี โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	20,000
	อบต.ท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     2.3  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ย
พืชสด
	30,000
	อบต.ท่าลาด
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
	อบรมให้ความรู้และดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
	50,000
	ตำบลท่าลาด และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
	อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

	30,000
	อบต.ท่าลาด
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระราชินี
	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระราชินี
	30,000
	ตำบลท่าลาด
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4
	
	140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

    3.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	10,000
	อบต.ท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู/ผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการสถานศึกษา
	200,000
	อบต.ท่าลาดและทัศนศึกษาดูงาน
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อนาคต
	จัดกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้สู่อนาคต ระดับก่อนวัยเรียน
	20,000
	อบต.ท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ในเขตรับผิดชอบ อบต.ท่าลาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต.ท่าลาด
	2,366,507
	ตำบลท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนกคู่
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองนกคู่
	520,000
	โรงเรียนบ้านหนองนกคู่
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82  (โคกตองเจริญ)
	668,000
	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
	276,000
	โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ท่าลาด
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนท่าลาด
	1,192,000
	โรงเรียนท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองปรือแก้ว
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว
	140,000
	โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านห้วยบงวิทยา
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยบงวิทยา
	476,000
	โรงเรียนบ้านบ้านห้วยบงวิทยา
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านพะงาดวิทยา
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา
	756,000
	โรงเรียนบ้านบ้านพะงาดวิทยา
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านลุงประดู่
	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านลุงประดู่
	152,000
	โรงเรียนบ้านบ้านลุงประดู่

	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด
	สนับสนุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด   
	422,400
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด
	สนับสนุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าลาด    
	528,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
	สนับสนุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสีนวล 

	105,600
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม
	สนับสนุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม 


	198,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองขาม
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในตำบลท่าลาด
	80,000
	อบต.ท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	17
	
	8,110,507
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
	อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน

	80,000
	ตำบลท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์
	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์

	50,000
	ตำบลท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดท่าลาดคัพ
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดท่าลาดคัพ
	200,000
	ตำบลท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

	30,000
	ตำบลท่าลาดและหน่วยงานที่จัดแข่งขันกีฬา
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
	จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
	100,000
	อบต.ท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา
	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา
	50,000
	ตำบลท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติไทย
	จัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญของชาติไทย
	50,000
	ตำบลท่าลาด
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	7
	
	560,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติและการแพทย์ฉุกเฉินของตำบลท่าลาด

	จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
	20,000
	ตำบลท่าลาด
	สำนักงานปลัด 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    4.2 แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
	-จัดซื้อทรายอะเบท
-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันในการพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
	100,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	70,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	170,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

    5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน
	อบรมและฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ชุมชน
	100,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ
	อบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลท่าลาด
	30,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	130,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   5.2 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	13,678,800

	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

	3,446,400
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	120,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3
	
	17,245,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     6.1  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
	กิจกรรมปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
	30,000
	ตำบลท่าลาด
	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     7.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
	จัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
	40,000
	ตำบลท่าลาด
	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
	จัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	40,000
	ตำบลท่าลาด
	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสำนักงานอบต.ท่าลาด
	20,000
	อบต.ท่าลาด
	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และตำรวจบ้าน 
	อบรมฝึกทบทนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
	180,000
	ตำบลท่าลาด และศึกษาดูงานนอกสถานที่

	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4
	
	280,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้
แก่เยาวชนในตำบลท่าลาด

	50,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคมฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	50,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
    8.1   แผนงานบริหารทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานรัฐพิธี
	จัดกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธีต่างๆ 
	10,000
	ตำบลท่าลาดและอำเภอ
ชุมพวง
	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
	จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
	5,000
	อบต.ท่าลาด
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ท่าลาด
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ท่าลาด
	100,000
	อบต.ท่าลาดและศึกษาดูงานนอกสถานที่

	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน
	100,000
	อบต.ท่าลาดและศึกษาดูงานนอกสถานที่

	สำนักงานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน/เจ้าหน้าที่
	อบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน/เจ้าหน้าที่
	10,000
	อบต.ท่าลาด
	สำนักงานปลัด 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	จัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	200,000
	ตำบลท่าลาด
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
	จัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

	10,000
	ตำบลท่าลาด
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	7
	
	435,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรมและประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของหมู่บ้านและแผนพัฒนา อบต.
	นำความต้องการของประชาชนมา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	30,000
	อบต.ท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
	อบรม/จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ในตำบลท่าลาด

	50,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป
	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปให้แก่ผู้นำ ประชาชน

	30,000
	อบต.ท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร
	จัดกิจกรรม อบต.สัญจร ให้ความรู้และบริการประชาชนนอกพื้นที่สำนักงาน
	30,000
	ตำบลท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
	อบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

	25,000
	อบต.ท่าลาด
	กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	5
	
	165,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
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